- 黄海森林公园派出所、应急消防站工程

- 设计项目

- 磋 商 文 件

（不见面交易）

- 采   购   人：        东台黄海森林投资发展有限公司     （盖章）

- 法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

- 采购代理机构： 江苏益诚建设工程咨询有限公司  （盖章）法定代表人或其委托代理人：                                 （签字或盖章）

2022 年  6   月  22  日

- 竞 争 性 磋 商 公 告

项目概况

黄海森林公园派出所、应急消防站工程设计项目的潜在供应商潜在供应商应在东台黄海森林公园官方网站（http://www.dthhslgy.cn/node/36）上获取磋商文件，并2022 年7月12日 15 点 00 分（北京时间）前发送响应文件的PDF文档并到达指定的邮箱。

- 一、项目基本情况

- 项目名称：黄海森林公园派出所、应急消防站工程设计项目

- 采购方式：竞争性磋商

- 最高限价： 62万

采购需求：

1、包括不限于黄海森林公园派出所、应急消防站工程的建筑、结构（含桩基、基坑维护如有）、室内外给排水、电气、消防、室外装饰、室内装修、弱电智能化、暖通空调、室外道路景观绿化亮化（包括不限于红线外与花林路、花海路连接道路）等专业的方案设计、初步设计、施工图设计和施工过程中的设计咨询服务。在各阶段的设计服务过程中，如发包人发现中标设计单位的设计能力及服务水平不能完全满足本项目需求的，发包人有权调整发包内容及其服务范围。

2、所有设计应符合国家现行相关设计规范标准要求，满足公安、消防部门的使用要求。最终设计成果（方案及施工图）必须通过设计审查部门的图纸审查（成交供应商负责图纸送审、对接、修改）。

3、各潜在成交供应商需自行踏勘现场，综合考虑设计过程中遇到的各项问题。

合同履行期限：总设计周期25 日历天，投标时不需要提供施工图，但需按照设计任务书要求的设计成果文件。成交供应商签订合同后在5日内提交最佳设计方案的修改方案；方案经采购人确认后 20 日内提交全部施工图设计成果。

注：1、所有时间节点必须满足采购人对设计进度要求，如采购人需要，成交供应商需派驻专业设计师驻场提供设计咨询服务。

2、在投标方案的基础上，成交供应商需无条件的满足采购人的修改要求。

- 本项目（是/否）接受联合体：否

- 二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列资料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度（或上上年度）经审计的财务报告（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（近期）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 2.本项目的特定资格要求：

- （1）供应商如委托被授权人参与，则被授权人须为本单位正式职工并提供供应商为被授权人缴纳的社会养老保险证明；

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（3）投标人必须是具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或具备建设行政主管部门核发的建筑行业（建筑工程）乙级设计资质的独立法人。

（4）拟选派设计负责人及设计组成人员要求：设计负责人必须为本单位的正式在职职工，具有建设类高级及以上技术职称并取得国家注册一级建筑师资格。除设计负责人外设计组成人员由若干名专业设计人员组成，其中，至少1名设计人员必须具有国家一级注册结构师资格，各专项工程专业设计人员至少各1名。

- 三、获取采购文件

投标申请人可在东台市人民政府（网址：https://www.dongtai.gov.cn/col/col7372/index.html）、东台黄海森林公园官方网站（http://www.dthhslgy.cn/node/36）上查阅招标信息，并于二〇二二年六月二十二日九时至二〇二二年六月二十九日十八时上班时间采用电汇等不见面形式缴纳报名费，并简单标注明投标报名项目名称及联系方式。投标申请人可用本单位基本账号缴纳报名费用，报名时间以费用到账费用为准，如过报名截止时间，报名费用不予退回，且一切责任由投标申请人自行承担。【各投标人需自行下载招标文件及相关资料，附件下载地点为东台黄海森林公园官方网站上方】，售价：300元/份，售后不退。

电汇报名收款单位：东台黄海森林投资发展有限公司，账号：10423301040003494，开户行：农业银行沿海经济区支行。

- 四、响应文件提交、截止时间、开标时间和地点

2022年7 月 12日 15 时 00 分（北京时间）。

开标地点：上传加密的响应文件至采购人指定邮箱：2769279100 @qq.com。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

本项目不接受进口产品。

本项目为不见面交易项目，供应商通过“腾讯会议”直播APP加入会议。

本项目（是/否）接受银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构参与磋商：否。如接受，则分支机构的负责人视同为供应商法定代表人。

- 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

名    称：         东台黄海森林投资发展有限公司

地    址：　　　　　东台黄海森林公园花林路8号

- 联系方式：         柳小进    18901416991

2.采购代理机构信息

名    称：      江苏益诚建设工程咨询有限公司

地　　址：      东台市北海西路1号聚府双苑2号楼301室

联系方式：      韩洁    13505110100

- 3.项目联系方式

项目联系人：  柳小进              韩洁

电　　 话：  18901416991       13505110100

- 第一章 供应商须知

- 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购计划 | / |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：东台黄海森林投资发展有限公司 地 址：东台黄海森林公园花林路8号 联系方式：柳小进 18901416991 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：江苏益诚建设工程咨询有限公司 地 址： 东台市北海西路1号聚府双苑2号楼301室 联系方式：韩洁 13505110100 |
| 1.1.4 | 项目名称及编号 | 项目名称：黄海森林公园派出所、应急消防站工程设计项目 |
| 1.2.1 | 预算金额（如有） | 预算金额：/ |
| 1.2.2 | 最高限价 | 最高限价： 62万 |
| 1.3.2 | 是否接受联合体 | R不接受 £接受，但满足下列要求： |
| 1.6 | 供应商提出问题的截止时间 采购人通过网上澄清的时间 | 提疑： 2022 年 7 月 2 日11点（北京时间） 答疑： 2022 年 7 月 2 日18点（北京时间） |
| 2.2 | 质量要求 | 满足采购人的各项要求 |
| 2.3 | 履行期限和地点 | 履行期限：总设计周期25日历天，其中中标通知书发放签订合同后5日内提交最佳设计方案的修改方案；方案经业主方确认后20日内提交全部施工图设计成果。 履行地点：东台市黄海森林公园 |
| 2.4.1 | 质量保证期 | / 年 |
| 3.3.1 | 代理费用的收费标准 | / |
| 3.3.2 | 代理费用的收取方式 | / |
| 3.4.1 | 磋商保证金 | 10000 元 |
| 3.4.2 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：现金、履约担保或者投标人基本账户开户行出具的保函、保险公司保险单，具体形式由投标人自主选择。 履约保证金的金额：中标价的10%元投标人在收到中标通知书后，须在10日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。 根据盐政发〔2020〕57号精神，只要获得我市近两年度建筑业星级企业或建筑业发展先进企业之一表彰的，可免交本项目履约保证金等由投标企业缴纳的相关保证金。 |
| 3.7.1 | 响应文件接收的指定邮箱 | 2769279100@qq.com |
| 3.7.1 | 腾讯会议号 | 608 165 714 |
| 3.9.1 | 响应文件提交的截止时间 | 2022 年 7 月12 日 15 点00 分（北京时间） |
| 4.1.1 | 开标时间 | 2022 年 7 月 12 日 15 点00 分（北京时间） |
| 4.2.1 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成： 3人 其中采购人代表：0 人 评审专家：3 人 |
| 5.7.1 | 评审成交办法 | 综合评分法 |
| 5.8.1 | 质疑受理部门 | 联系部门： 东台黄海森林投资发展有限公司 联系电话： 18901416991 地 址：东台黄海森林公园花林路8号 |

- 1、总则

- 1.1 采购概况

1.1.1 参照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已经批准。采购人拟采用竞争性磋商方式确定成交供应商，欢迎符合本磋商文件规定的供应商参加。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本项目名称：见供应商须知前附表。

- 1.2 资金来源

1.2.1 本采购项目的最高限价：见供应商须知前附表。

- 1.3 合格的供应商

1.3.1 满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

- 1.4 资格审查方法

本次采购采用资格后审方式，供应商在提交的响应文件中应提供资格审查资料。

- 1.5 磋商文件的组成

1.5.1 磋商文件包括供应商须知、响应文件格式、合同文件三部分组成。除以上内容外，采购人发出的对磋商文件的澄清、修改或补充内容，均为磋商文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。

1.5.2 供应商获取磋商文件后，应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 1.6 磋商文件的澄清、修改或补充

本磋商文件的合法性、合规性及合理性均由采购人负责，供应商若对磋商文件有疑问，应在供应商须知前附表中规定的时间以电子邮件形式（未疑问的视同认可），并电话联系本采购项目联系人。无论是采购人根据需要主动对投标文件进行必要的澄清、修改或补充，或是根据供应商的要求对投标文件做出澄清，采购人都将于供应商须知前附表中明确的时间到到东台黄海森林公园官方网站上下载（投标人在投标截止时间的一日前应当每天都要查阅，以便获取更新的澄清、修改、补充内容）。供应商的疑问及投标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当投标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发生的书面文件为准。投标文件以外内容，不予答复。

- 2、采购内容及要求

- 2.1 采购内容

1、包括不限于黄海森林公园派出所、应急消防站工程的建筑、结构（含桩基、基坑维护如有）、室内外给排水、电气、消防、室外装饰、室内装修、弱电智能化、暖通空调、室外道路景观绿化亮化（包括不限于红线外与花林路、花海路连接道路）等专业的方案设计、初步设计、施工图设计和施工过程中的设计咨询服务。在各阶段的设计服务过程中，如发包人发现中标设计单位的设计能力及服务水平不能完全满足本项目需求的，发包人有权调整发包内容及其服务范围。

2、所有设计应符合国家现行相关设计规范标准要求，满足公安、消防部门的使用要求。最终设计成果（方案及施工图）必须通过设计审查部门的图纸审查（成交供应商负责图纸送审、对接、修改）。

- 3、各潜在投标人需自行踏勘现场，综合考虑设计过程中遇到的各项问题。

- 2.2 产品质量要求

见供应商须知前附表。

- 2.3 履行期限和地点

见供应商须知前附表。

- 3、响应文件

- 3.1 响应文件的组成

响应文件应包括以下内容：

- 报价一览表；

- 设计费用清单

（3）资格审查资料；

①供应商营业执照；

②上一年度（或上上年度）经审计的财务报告复印件（成立不满一年不需提供）；

③依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件（近期）；

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

⑤参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑥供应商法定代表人身份证明和响应文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件）；

⑦供应商为被授权人缴纳的社会养老保险证明复印件；

⑧供应商的商业信誉情况，通过“信用中国”网站自行查询，附查询截图，网址：www.creditchina.gov.cn；

⑨工程设计综合类甲级资质或建筑行业（建筑工程）乙级设计资质证书扫描件；

⑩拟投入的主要设计人员汇总表，设计项目负责人的建设类高级及以上技术职称证书、国家一级注册建筑师证书及近6个月的保险的扫描件，项目部组成人员具备国家一级注册结构师扫描件；

（3）磋商响应函；

（4）设计成果文件

（5）与评审有关的其他资料（如有）。

注：1）如供应商法定代表人直接参与，无须提供授权委托书及被授权人的有关材料。

2）与本项目评审无关的资料不要求提供。

- 3.2 磋商报价

3.2.1 供应商应按照第二章响应文件格式完整地填写报价一览表。

3.2.2 只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.2.3 磋商报价：投标人的报价包括（但不限于）人工、材料、现场踏勘及量测、车费、安全措施、食宿费、劳务费、税金、出成果报告、利润、风险费用以及招投标综合服务费等全部项目的费用。

- 3.3 采购代理机构代理费用的收取标准及方式

3.3.1 代理费用的收取标准：见供应商须知前附表。

3.3.2 代理费用的收取方式：见供应商须知前附表。

- 3.4 磋商保证金

- 3.4.1 本项目投标时不需要提供磋商保证金，中标供应商必须在中标公告期间缴纳相关保证金，否则招标人有权取消其中标资格。

- 3.4 资格审查资料

3.4.1 “上一年度（或上上年度）财务报表”，投标人应提供经审计的财务报告，或银行出具的资信证明。

3.4.2 “依法缴纳税收的相关材料”，供应商应提供近期缴纳税收的凭据。

3.4.3 “依法缴纳社会保障资金的相关材料”，供应商应提供近期缴纳社会保险的凭据。

3.4.4 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3.4.5 磋商公告“申请人的资格要求”中的“近期”是指近两年以来的任一时间段。

- 3.5 响应文件签署

3.5.1 报价一览表、磋商响应函、服务承诺、书面声明均需加盖供应商单位公章并由法定代表人或被授权人签字。法定代表人身份证明书、综合评分索引表均需加盖供应商单位公章。授权委托书需同时加盖供应商单位公章和法定代表人印章。营业执照、财务报表、纳税和社保证明、养老保险、信用中国截图的复印件均需加盖供应商单位公章。

3.5.2 文档须清晰可辩，否则将影响供应商的评审得分，甚至会被作为无效投标处理。

- 3.6 响应文件的装订、密封和标记

3.6.1 响应文件按“3.1 响应文件的组成”的内容和顺序编制，按要求签字盖章后扫描生成PDF文档，使用360压缩打包加密后发送到供应商须知前附表中明确的指定邮箱，压缩包密码建议采用字母与数字的组合，压缩包里面有且仅有一个PDF文档。压缩包文件名为本采购项目名称，邮箱发送主题上标明“响应文件”字样。成交单位在成交后须按要求编制全套纸质文件送至本项目的采购代理机构处。

3.6.2 有章印要求的必须为原件扫描件。

- 3.7 响应文件提交的截止时间

3.7.1 截止时间：见供应商须知前附表。

3.7.2 响应文件有下列情形之一的，将拒绝接收

（1）逾期到达的，或者未发送至指定邮箱的；

（2）供应商未按照磋商文件要求生成与压缩响应文件的。

- 3.8 响应文件的补充、修改或撤回

供应商在提交响应文件以后，在规定的截止时间之前，可以书面形式向采购人补充、修改或撤回已提交的响应文件。供应商对响应文件的补充、修改的内容为响应文件的组成部分，应按规定重新编制发送，并在邮箱发送主题上标明“补充、修改”字样。在截止时间后，供应商不得修改、补充响应文件。

- 4、开启及资格审查

- 4.1 开启

4.1.1 开启时间：见供应商须知前附表。

4.1.2 各供应商需在磋商前提前下载“腾讯会议”直播APP，加入会议，会议号见供应商须知前附表，直接观看直播和在线交流。

4.1.3 供应商必须在响应文件截止时间后15分钟内，使用发送响应文件的邮箱将解密密码发送到指定邮箱，不接受未在规定时段内发送的密码。

4.1.4 工作人员进入指定邮箱下载各供应商的响应文件，公布供应商名称。如同一供应商在截止时间之前发送了两份或多份响应文件，则以最后发送的响应文件为准。

- 4.2 磋商小组的组建

4.2.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。具体人数见供应商须知前附表。

4.2.2 采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

- 4.2.3 对市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

- 4.3 资格审查

4.3.1 由磋商小组对供应商进行资格审查，以确定供应商是否具备资格。

4.3.2 合格供应商不足3家的，或政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）合格供应商不足2家的，不得进入磋商阶段。

- 5、磋商及评审

- 5.1 磋商

5.1.1 磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

5.1.2 当有实质性变动发生时，磋商小组可电话联系所有资格审查合格的供应商。

5.1.3 供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，作出最后磋商报价，并由法定代表人或被授权人签字或者加盖公章，扫描后发送到指定邮箱。

5.1.4 提交最后报价的供应商不得少于3家，但市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。

5.1.5 当磋商小组对磋商文件没有作出实质性变动时，则无需供应商重新提交响应文件，供应商的最后磋商报价即为原响应文件中的报价。

- 5.2 评审过程的保密

- 5.2.1 采购人、采购代理机构应当依法组织开展竞争性磋商，并采取必要措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。

5.2.2 在响应文件的评审和比较、成交供应商确定或成交候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其响应文件被拒绝。

5.2.3 成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评审过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交供应商不得向磋商小组组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

- 5.3 评标程序

5.3.1 符合性检查。由磋商小组依据磋商文件的规定对经资格审查合格的供应商的响应文件进行符合性审查，即从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。只有通过符合性审查的响应文件才能进入下轮评审。

5.3.2 响应文件的澄清。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可电话联系被授权人，要求其采用书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，并加盖公章，或者由法定代表人或被授权人签字，扫描后发送到指定邮箱。

5.3.3 比较与评价。由磋商小组根据项目情况，决定是否就采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动，由此决定是否需要与供应商进行磋商并允许提交最后磋商报价。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。当所有最后磋商报价均与最高限价异常接近，经磋商小组认定明显缺乏竞争时，磋商小组可以否决所有响应文件，由采购人重新组织采购。

- 5.4 无效投标条款和废标条款

5.4.1 无效响应文件条款

（1）供应商不具备磋商文件规定的资格要求的；

（2）响应文件未按规定要求签署、盖章的；

（3）磋商报价超出最高限价的；

（4）被授权人无法提供证明其为本单位正式职工的社会养老保险缴费证明的；

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）由被授权人参与磋商，但未随响应文件一起提交合法、有效的“授权委托书”的；

（7）响应文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（8）供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按磋商文件规定提交备选方案的除外。

（9）响应文件未加密的，或者在规定时段内未发送解密密码的：

（10）响应文件修改处未加盖供应商公章的；

（11）响应文件中所供产品供货期限、售后服务条款不符合磋商文件相关条款要求或技术指标要求、货物的包装方式、检验标准等低于磋商文件规定指标、要求的；

（12）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假行为的；

（13）磋商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，经磋商小组质询后不能在规定时间内说明理由或虽说明理由但磋商小组认为其理由不能成立的；

（14）组成联合体投标，响应文件未附联合体协议的。

（15）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

5.4.2 废标条款

（1）符合专业条件的供应商或对投标文件作出实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

废标后，采购人应将废标理由通知所有供应商。

- 5.5 评审结果

5.5.1 磋商小组根据评审标准或采购人的委托确定成交供应商。

5.5.2 评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后磋商报价由低到高顺序排列。得分且最后磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名名第一的成交候选供应商。

- 5.7 评审成交办法

5.7.1 本次磋商采用的评审成交办法见供应商须知前附表。

5.7.2 综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。另外，采购人按评审小组对设计方案的评审结果分别给予除成交供应商以外的其他投标人一定的设计补偿费。评审结果为第二名的补偿人民币5万元；为第三名的补偿人民币3万元。评审结果第三名之后的投标人没有补偿。补偿后，所有投标人的设计成果均归发包人所有。发包人不支付成交供应商的设计补偿费。

具体评审细则如下：

| 序 | 分部内容 | 分项内容 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 | 磋商报价 | 10 | 以有效投标报价的平均值为评标基准价，投标人的报价等于评标基准价的得基本分 10分，投标报价与评标基准价的差值每高于1%扣 0.2 分，每低于1%扣 0.2 分，不足 1% 按插入法计算。 当有效投标文件＞5 家时，去掉一个最高和一个最低报价后的平均值为评标基准价；当有效投标文件≤5 家时，以算术平均值为评标基准价。 |
| 二 | 技术部分 | 设计成果 评审 | 90 | 评标委员会对潜在供应商的设计成果从设计说明书及设计内容是否满足规范要求、是否满足设计任务书要求、是否满足使用功能、美观性、合理性、工艺流程科学性方面进行评审： （1）对磋商项目的理解和总体设计思路 （10 分） 从对磋商项目的理解、总体设计思路等方面评分，对项目的地理位置、作用功能及服务能力、未来交通运输增长等剖析到位，设计想法符合区域内交通、经济、社会发展要求；对项目自身基本状况及沿线环境现状等方面认识的程度；设计思路表述清晰、完整、严谨、合理，结合项目情况，提出总体设计主题、策略或设计理念等。 本条得分区间 5-10分，以0.1分为一个记分单位。 （2）总体平面布置及效果（20分） 总体方案、节点方案及相关建设方案布置合理，体现内容实用性、功能性和地域特色布局合理，景观绿化富有特色，与周边环境结合自然，方案可操作性强。 本条得分区间10-20分，以0.1分为一个记分单位。 （3）对磋商项目设计项目的特点、关键性技术问题的认识及其对策措施（20分） 从对磋商项目设计的特点、关键技术问题的认识，及对应的技术措施等方面评分：对项目设计特点及关键技术问题有深入的表述，对重点、难点有先进、合理的建议，平、立面、主要剖面及效果图方案完整切实可行，措施得力。 本条得分区间 10-20分，以0.1分为一个记分单位。 （4）功能合理（20分） 符合项目性质要求和设计规范，使用功能设计合理；设计内容完整无遗漏，构思独特新颖，现实可行性强；体现出较强专业、行业功能。 本条得分区间10-20分，以0.1分为一个记分单位。 （5）设计工作量及计划安排（5分） 从各投标人的设计工作量及计划安排科学性、合理性等方面酌情评分： 对该项目设计各阶段的工作量分析、预计全面，无遗漏；关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；科学、合理布置各阶段的工作任务，关键节点的控制措施有力、合理、可行。 本条得分区间3-5分，以0.1分为一个记分单位。 - 设计概算（5分） 评标委员会对投标人的投资估算、设计工程造价控制分析从其合理性、完整性、科学性及是否达到有效控制工程造价等方面进行评审。 评审区间为3-5分，以0.1分为一个记分单位。 （7）设计的质量保证措施、进度保证措施（5分） 从项目设计的质量保证措施、进度保证措施等方面酌情评分：质量标准符合磋商文件要求，明确质量目标，项目整体及分项工程有完整的质量保证体系，各专业的有机衔接；对重点、难点及关键问题的分析及解决方案；对可能出现的质量偏差有监控及应对措施等。承诺的工期满足磋商文件要求；总体进度计划和各阶段进度计划是否合理可行、保障措施是够可靠；对可能出现的进度偏差是否有监控及应对措施等。 本条得分区间 3-5分，以0.1分为一个记分单位。 （8）后续服务的安排及保证措施（5分） 从各投标人投入的后续服务人员、后续服务的内容以及后续服务承诺等方面酌情评分：从服务内容、技术程序、人员配置、质量考核等方面提出相关明确的安排及保证措施。其中后续服务人员配备齐全、经验丰富，服务承诺有效、得力。 本条得分区间 3-5分，以 0.1分为一个记分单位。 |

- 说明：（1）所有打分项均以供应商所提供的响应文件进行打分，响应文件中未提及的不予认可，响应文件提交截止时间后不得修改或是补充响应文件。（2）供应商的最终得分为所有评委打分的平均值，计算结果保留至小数点后两位。

5.8 质疑

5.8.1 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

接收质疑函的方式：直接送达或邮寄（质疑函须按规定格式填写并签字盖章）

联系部门：见供应商须知前附表

联系电话：见供应商须知前附表

通讯地址：见供应商须知前附表

说明：采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告项目主管部门。

5.8.2 提出质疑的供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向项目主管部门反映。

受理方式：直接送达或邮寄

联系部门：见供应商须知前附表

联系电话：见供应商须知前附表

通讯地址：见供应商须知前附表

5.9 确定成交供应商及合同授予

5.9.1 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。

5.9.2 采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

5.9.3 成交通知书是合同的组成部分。

5.9.4 成交供应商应当自收到成交通知书之日起15日内，与采购人签订合同，否则按成交供应商不与采购人签订合同处理。磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等均作为签订合同的依据。

5.9.5 自采购合同签订之日起5个工作日内送东台市公共资源交易中心合同及成交通知书1份。

5.9.6 成交供应商放弃成交或不按磋商文件和成交通知书规定与采购人订立合同，或者在订立合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人将取消成交供应商成交资格，作为不良行为予以记载。给采购人造成损失的应予以赔偿，同时承担相应的法律责任。

5.9.7 采购人应当确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商，成交供应商因不可抗力或自身原因提出不能履行政府采购合同的，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新组织采购。

- 第二章  响应文件格式

| 报价一览表 序号 | 项目名称 | 报价 | 设计服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

注：

- 付款及结算方式为总价结算；

- 设计所报费用主要包括（但不限于）：设计服务酬金（包含设计人员工资、社会福利费、公司管理费、利润、外勤等特殊津贴费、专业设计人员驻场跟踪服务费、设计总承包服务费等）、可报销费用（指设计人员为执行本项目服务任务而发生的工作费用，包括国际与国内交通费旅行费、食宿费、通讯费、各种资料的编制、打印、复印和传递费、办公设备和用品费、为当地提供的设施和服务所付的费用）、不可预见费（指在酬金和可报销费用之外，在执行本设计服务任务的过程中所发生的额外的其它所有费用）、税金等。

法定代表人或被授权人（签字）：

供应商（盖单位公章）：

年      月          日

- 2.设计费用清单

1.设计费用清单说明

- 2.设计费用清单

| 序号 | 设计费用分项名称 | 计算依据、过程和公式 | 金额（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |

法定代表人或被授权人（签字）：

供应商（盖单位公章）：

年      月          日

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：           。

法定代表人或被授权人（签字）：

供应商（盖单位公章）：

年      月          日

- 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人或被授权人（签字）：

供应商（盖单位公章）：

年      月          日

- 5.法定代表人身份证明书

：（采购人名称）

（法定代表人姓名）在    （供应商名称）    任（职务名称）职务，是            （供应商名称）   的法定代表人，联系电话（手机号码）：                 。

特此证明。

供应商（盖单位公章）

年      月          日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

- 6.响应文件签署授权委托书（如需要）

本授权委托书声明：我  （姓名）  系   （供应商名称）    的法定代表人，现授权     （供应商名称）   的  （姓名）  为我公司签署本项目响应文件的合法代理人，我承认被授权人全权代表我签署的本项目响应文件的内容。

特此委托。

代理人（被授权人）：             性别：         年龄：

身份证号码：                          职务：

联系电话（手机号码）：

供应商：                             （盖单位公章）

法定代表人：                         （盖章）

授权委托日期：        年      月          日

（附：被授权人身份证正反面复印件）

- 7.磋 商 响 应 函

：（采购人名称）

根据贵方            号磋商文件，正式授权下述签字人         （姓名）代表我方            （供应商名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，          （签字人）兹宣布同意如下：

- 按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

- 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

- 我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意从规定的响应文件提交截止时间起遵循本响应文件，具有约束力。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

- 与本磋商有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商开户行：

账户：

法定代表人或被授权人（签字）：

供应商（盖单位公章）：

- 年      月          日

- 8.拟投入的主要设计人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职 称 | 专 业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

第三章

GF-2000-0209

建筑工程设计合同

工  程  名  称：黄海森林公园派出所、应急消防站工程设计

工  程  地  点：黄海森林公园内

合  同  编  号：

（由设计人编填）

设计证书等级：

发    包    人：   东台黄海森林投资发展有限公司

设    计    人：

签  订  日  期：   二0二二年  月   日

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：   东台黄海森林投资发展有限公司

设计人：

发包人委托设计人承担黄海森林公园派出所、应急消防站工程设计总承包，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条  设计范围和内容

2.1工程勘察；

2.2建筑工程基本设计（方案设计、初步设计、施工图设计）

工作内容包含但不限于：1、包括不限于黄海森林公园公安派出所、应急消防站工程的建筑、结构（含桩基、基坑维护如有）、室内外给排水、电气、消防、室外装饰、室内装修、弱电智能化、暖通空调、室外道路景观绿化亮化（包括不限于红线外与花林路、花海路连接道路）等专业的方案设计、初步设计、施工图设计和施工过程中的设计咨询服务。

2.4配合业主进行专项报审（报建、消防、抗震等）。

2.5施工过程中的设计咨询、变更、驻场服务、竣工验收等全过程服务。

第三条  发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计委托书（含甲方对该项目的设计要求） | 1 | 合同签订前 |  |
| 2 | 用地红线图：包括现状及标高、规划部门批出的用地范围（四至范围坐标）等。 | 1 | 初步设计前 | 附电子版 |
| 3 | 工程地质勘察报告 | 1 | 初步设计前 |  |
| 4 | 室外管线等各专业外部条件（设计单位自行踏勘现场） | 1 | 初步设计前 |  |

第

第四条  设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计文件（含概算） | 10 | 确定成交供应商后5个日历天内完成初步设计并报评审 |  |
| 2 | 施工图设计文件 | 10 | 初步设计通过评审后20个日历天内 |  |

第

第五条  本合同设计收费估算为人民币大写：         （￥      ）元。设计费支付进度详见下表。

| 付费次序 | 占总设计费% | 付费额（万元） | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 10 |  | 方案优化经采购人确认后7日内。 |
| 第二次付费 | 50 |  | 提供全套施工图并通过施工图审查后7日内。 |
| 第三次付费 | 30 |  | 工程竣工验收合格7日内。 |
| 第四次付款 | 剩余尾款 |  | 完成竣工备案且审核建筑面积7日内。 |

说

说明：

- 1总价包含的风险范围：所有费用均包含在报价内。

- 1.2风险费用的计算方法：如发生设计变更，不论工作量大小发包人不再另行增加设计补偿费用。

1.3风险范围以外合同价格的调整方法：另行协商签订补充协议。

2．承包人采用限额设计，设计文件应满足发包人功能、规模要求。

3．设计费的支付由设计人开具发票，发包人支付至设计人基本账户。

第七条 双方责任

7.1发包人责任：

7.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限7天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限7天以上者，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

7.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

7.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，适当向设计人支付赶工费。

7.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作方便条件。

7.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

7.2设计人责任：

7.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

7.2.2设计人采用的主要技术标准是：

按国家工程建设标准强制性条文及国家、省、市有关规范、规程、规定、标准进行设计。

7.2.3设计合理使用年限为 50 年。

7.2.4设计人按本合同第二条和第五条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

7.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整、补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

7.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

第八条  违约责任：

8.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，发包人应赔付设计人合同价款的10%；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

8.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

8.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失部分设计费的 100%。

8.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

8.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应赔付发包人合同价款的10%。

第九条  其他

9.1发包人要求提供的图纸份数超过本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数时，设计人另收工本费。

9.2本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。

9.3由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

9.4本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由当地仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

9.5本合同一式 捌 份，发包人肆 份，设计人 肆 份。

9.6本合同经双方签章签字后生效。

9.7本合同自生效到双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

9.8本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

包人名称：东台黄海森林投资发展有限公司                   设计人名称：

（盖章）                                                   （盖章）

法定代表人：（签字）                                     法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                                     委托代理人：（签字）

住    所：                                               住    所：

邮政编码：                                               邮政编码：

开户银行：                                               开户银行：

银行帐号：                                               银行帐号

第四章

黄海森林公园派出所、应急消防站工程

方案设计任务书

第一章  项目概况及周边环境

一、项目概况

项目名称：黄海森林公园派出所、应急消防站工程

建设地点：黄海森林公园人才公寓北侧。

建设规模：占地面积1.21万平方米。

投资估算：约4600万元人民币。

二、地理、气候环境介绍

黄海国家森林公园地处江苏省东台市，公园占地面积4.2万亩，林地面积3.6万亩， 是华东地区规模最大的人造生态林园。东临黄海、228国道，西连沈海高速和新长铁路、盐通高铁，公园四季分明，具有沿海城市的自然气候特征，林场及周边地区森林资源丰富，园区内地势平坦，水电、道路畅通，无污染源。

第二章   设计原则

一、应考虑限额设计，不得超出投资额。

二、应合理、科学地考虑平面布局，充分利用地形。总平面设计与建筑设计应尊重黄海森林公园设计，整体效果要与周边环境相协调，格调相呼应。

三、建筑设计应满足建筑功能需求，同时应考虑公安派出所业务、应急消防的特殊性，在使用上应具有较大的适应性和灵活性。设计风格以庄重大气为主格调，富有现代气息，凸显公安应急消防特色。设计要考虑适度控制公用面积的比例。

四、建筑设计应充分考虑到公园的气候特征，充分利用自然通风，合理控制直接照射的阳光，体现生态和节能理念。

五、重视绿化设计，营造良好的绿化景观。重视对声光环境的设计，包括人造光源设计及自然光源环境设计以及相应的避光、隔声和吸音措施。

六、建筑设计必须符合国家、江苏省及盐城市东台市规划与建筑设计的相关规范、标准及技术文件的要求。

第三章   总平面设计要求

一、设计范围

四周界址（见附件选址红线图），东西长173.94米，南北长69.33米，总平面设计用地范围为12059.26平方米。分别布置建筑及出入口、绿地、停车场、训练场地等，要求功能分区明确，环境美观、舒适。

二、建筑退让红线

符合建筑设计规范及消防规范的要求。

三、道路交通

派出所及消防站主出入口朝南，设计单位综合考虑道路布局，联通花林路、花海路

四、相关技术指标

建筑密度≤ 40  %，容积率不超过1.0，绿化率及建筑高度符合公安派出所用房及二级消防站的建设标准。

五、竖向指标

总平面设计应提供场地与建筑的竖向标高，建筑物室外地坪标高，参照四周道路规划标高及市政管网要求，满足该地块雨污排放要求，同时合理避让现有管网。

- 设计要求

一、建筑功能分布

1、拟建公园派出所，包括不限于房屋建筑、附属设施、场地等。

（1）、公安派出所的房屋建筑，包括办公用房、业务用房和辅助用房三部分。基本建设内容如下：

a、办公用房，主要包括所领导办公室、民警办公室、会议室、指挥中心。

b、业务用房，主要包括智慧警务中心、值班室、接待室、户籍（办证）室、计算机室、档案室、纠纷调处室、讯问室、候问室、技术监控室、物证保管室、武器警械室、备勤室等。

c、辅助用房，主要包括图书资料室、体能训练房、食堂、卫生间及汽车库、储藏室等。

（2）、附属设施包括配电室（与消防站公用）等。

（3）、公安派出所的场地包括警用、社会车辆停车场地和警用训练场等。

特殊说明：

b、承重用房：信息通信机房，档案库房。

a、挑高设计区域：大楼门厅、指挥中心、警体训练室。

c、办案中心需设置在一楼：询问讯问室、辨认室、信息采集室、人身检查室、禁闭室、尿检室、随身物品代保管室、特殊案件办理室、特殊对象讯问室（如聋哑人）。

d、设置指挥中心一个、中型会议室一个、小会议室两个，接待室一个，相对集中一个区域。

e、后勤服务中心：能同时容纳50人就餐的大餐厅1个，另安排1个小餐厅，客房10间，以及男女浴室。

f、窗口用房：设计时留有少量的窗口用房。

- 拟建二级消防站，包括不限于房屋建筑、附属设施、场地等。

（1）、二级消防站的房屋建筑，包括业务办公用房和辅助用房两部分。基本建设内容如下：

a、业务办公用房，主要包括领导办公室、办公室、会议室、通信室、清洗室、呼吸器充气室、执勤器材库、烘干室、电视电话会议室、值班室、接待室、计算机室、档案室、备勤室等。

b、辅助用房，主要包括图书资料室、体能训练室、卫生室、心理咨询室、综合活动室食堂、消防员宿舍、公共浴室、漱洗室、卫生间、家属宿舍区及汽车库、储藏室等。

（2）、消防站的场地包括消防、社会车辆停车场地和训练场等。

特殊说明：

a、挑高设计区域：大楼门厅、室内消防车库

b、承重用房：信息通信机房，档案库房。

c、会议中心：设置多功能厅一个、中型会议室一个、小会议室一个，接待室一个，相对集中一个区域

d、后勤服务中心：能同时容纳50人就餐的大餐厅1个，另安排1个小餐厅，消防员宿舍10间、客房4间，以及男女浴室。

e、窗口用房：设计时留有少量的窗口用房。

二、若设计施工图因公安派出所、消防大队等部门要求布局、装修、弱电智能化等图纸调整，成交单位须予以配合，采购人不另行增加设计费用给成交供应商。

第五章   设计成果要求

一、设计成果的深度必须符合国家有关规划与建筑设计规范规定的规划与建筑方案设计的深度要求。

二、设计成果文本文件要求

包括规划原则、建筑方案设计立意、结构造型方案说明、用地布局、空间组织和景观特色要求、道路和绿地系统规划、主要技术经济指标（总用地面积、总建筑面积、容积率、建筑密度、绿地率、投资估算等）。

三、设计成果图形文件要求

1、建筑鸟瞰图：比例不限，要求清楚表达建筑与周边环境的整体关系。

2、总平面设计图，内容包括立体建筑、公共空间、道路、绿地等的平面布置与空间组织。

3、分层平面；主要立面、主要剖面。

4、各立面透视图（彩色）及夜景透视图（彩色）。

5、道路交通规划图、竖向规划图。

四、中标单位提供装订成册的方案文本10套，部分图要用展示板展示。所有文本用A3纸打印。要采用PPT形式表达设计意图。

全部设计成果应制作成电子文件一套。

五、设计方案中标后，以中标单位为设计主体进行深化方案设计。

第六章  附 件

十九、 附件1、《公安派出所建设标准》

附件2、《消防站建设标准》

二十、附图：《选址红线》