黄海森林公园花漾森林更换变压器配电工程

招标文件

（不见面开标：在线开标公证系统开标）

招   标   人：   东台黄海森林投资发展有限公司 （盖章）

二〇二五年八月二十九日

东台市工程建设项目招标公告

（资格后审）

1.东台黄海森林投资发展有限公司的黄海森林公园花漾森林更换变压器配电工程已经相关文件批准建设，工程所需资金来源是自筹，现已落实。现邀请合格的潜在投标人参加本工程的投标报名。

2.江苏宏建工程建设咨询有限公司受招标人委托具体负责本工程的招标事宜。本项目为限额以下非必须招标项目，根据相关文件规定制定本招标文件。

3.工程概况

（1）工程地点：     东台黄海森林公园   （2）工程规模： 80473.13 元

（3）工期要求：       7日历天         （4）质量标准：  合  格

4.本招标工程共分 一 个标段，标段划分及相应招标内容如下：

黄海森林公园花漾森林更换变压器配电工程，电压等级：10KV，中标单位须配合相关手续办理，确保通电，完成招标人提供的工程量清单中的全部工作内容，招标人保留调整部分工作量的权利。

特别提醒：各潜在投标人须自行现场踏勘，综合考虑报价；凡漏项或少计均视为已包含在本次投标报价的范围以内，招标人不再另行增加费用，竣工结算时均不调整。

5.申请人应当具备的主要资格条件：

（1）投标人资质类别和等级：三级及以上电力工程施工总承包或三级及以上输变电工程专业承包资质且投标当日至本工程中标候选人公示期满上述资质动态核查均处于合格状态，同时具有五级及以上承装（修、试）电力设施许可证；

（2）拟选派项目经理资质等级：二级及以上机电工程专业注册建造师，同时具有安全生产考核合格证（B类）。

6.本项目评标定标办法采用 合理低价法  。

7.投标申请人可在东台市人民政府、东台黄海森林公园官方网站上查阅招标信息，并于2025年8月29日至2025年9月5日登录“在线开标公证系统：https://dongtainotary.njguochu.com:8003/login”完成报名，并自行免费下载招标文件及相关附件资料，附件下载地点为东台黄海森林公园官方网站－森林动态，本项目招标公告下方。

8.本工程投标截止时间、开标时间为 2025年9月9日9时30分。

本项目采用远程不见面开标模式。投标人应在投标截止时间前登录招标文件载明的“在线开标公证系统”网址（https://dongtainotary.njguochu.com:8003/login），按系统提示完成投标、开标流程（推荐使用Windows10操作系统，浏览器使用谷歌浏览器Google Chrome或Win10自带浏览器Edge）。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法参与或完成投标、开标的，由投标人自行承担后果。

- 9.联系人：崔女士  18962096043

第一章    投标须知及投标须知前附表

## 一、投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 黄海森林公园花漾森林更换变压器配电工程 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 东台黄海森林公园 |
| 3 | 1.1 | 最高限价 | 80473.13元 |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 2.1 | 招标范围 | 黄海森林公园花漾森林更换变压器配电工程，电压等级：10KV，中标单位须配合相关手续办理，确保通电，完成招标人提供的工程量清单中的全部工作内容，招标人保留调整部分工作量的权利。 特别提醒：各潜在投标人须自行现场踏勘，综合考虑报价；凡漏项或少计均视为已包含在本次投标报价的范围以内，招标人不再另行增加费用，竣工结算时均不调整。 |
| 7 | 2.3 | 工期要求 | 工期 7 日历天 |
| 8 | 3.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 9 | 4.1 | 投标人资格和项目负责人资质要求 | 1、资质条件：须具有三级及以上电力工程施工总承包或三级及以上输变电工程专业承包资质，并取得有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力.且投标人在投标文件递交截止时间当日,建筑业企业资质动态监管结果均不处于不合格状态（仅对企业某项被核查为不达标的资质进行限制）。同时具有五级及以上承装（修、试）电力设施许可证。 2、项目负责人的资格要求：二级及以上机电工程专业注册建造师，同时应具有安全生产考核合格证（B类）。 3、财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。 4、其他人员要求：投标申请人须保证代理人（如果有）、项目负责人均为本单位的正式职工，须提供 2025年5月以来任意一个月在本单位缴纳养老保险。投标时须提供代理人(如果有）、项目负责人及项目部成员由本单位向劳动保险部门缴纳的养老保险手册或劳动保险部门出具的养老保险费凭证或提供印有养老保险管理部门参保缴纳证明电子专用章的养老保险缴费清单(须注明缴费起止时间且加盖社保部门有效章印）。 5、信用等级要求：无。 6、施工设备要求：无。 7、其他要求： 8.1 项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件：项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。 项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满 且变更备案之日已满 6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 在建工程：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案或归集为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。 本项目招标文件项目负责人有在养护期内的绿化养护、市政养护项目的，不属于招标公告及文件规定的有在建工程。绿化养护、市政养护工程招标，对项目负责人是否有在建工程不作要求。 8.2本次招标 不接受 联合体投标。 8.3本次招标实行资格后审， 资格审查的要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按否决投标处理。 8.4 评标前由招标人对照省政府第120号令要求，进行评标准备工作，并核实投标人和项目负责人的资质和资格、经历和业绩、在建工程和信用状况等方面的情况。 8.5中标单位未按照招标文件约定要求提交履约保证金的、投标承诺的人员不到场以及其他不良行为，将有可能会被盐城市建设工程企业不良行为管理系统记录，影响后续参加我区招投标活动，请各投标人诚信投标、确保履约。 |
| 10 | 4.3 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 11 | 12.1 | 投标有效期 | 60 日历天（从投标截止之日起至中标人确定之日止） |
| 12 | 13.1 | 投标担保金额 | 本项目免收投标保证金。免缴投标保证金的投标人不免除投标人违法、违规、违约责任的承诺。（投标人投标文件中提供投标保证金信用承诺函） |
| 13 | 5.1 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 14 | 8.1 | 澄清、修改、补充 的提交与获取 | 提交：2025年9月5日17时00分前网上提交； 获取：2025年9月5日18时00分后网上获取； |
| 15 | 14.1 | 投标文件份数 | 中标单位中标后提供一份正本，四份副本，投标时仅需一份电子文档 |
| 16 | 16.1 | 投标文件提交地点 及截止时间 | 截止时间：2025年9月9日9时30分 |
| 17 | 18.1 | 开标 | 开标时间：2025年9月9日9时30分 本项目采用远程不见面开标模式。投标人应在投标截止时间前登录招标文件载明的“在线开标公证系统”网址（https://dongtainotary.njguochu.com:8003/login），按系统提示完成投标、开标流程（推荐使用Windows10操作系统，浏览器使用谷歌浏览器Google Chrome或Win10自带浏览器Edge）。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法参与或完成投标、开标的， 由投标人自行承担后果。 |
| 18 | 33.4 | 评标方法和标准 | 合理低价法 |
| 19 | 38.1 | 履约担保金 | 中标人提供的履约担保金额为中标价 10 %（人民币） |

二、投标须知

### （一）总    则

1、工程说明

1.1本招标工程说明详见本须知前附表第1项~第5项；

1.2本招标工程项目经有关文件批准建设，现按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过招标方式选定承包人。

2、招标范围及工期

2.1本招标工程项目的范围详见本须知前附表第6项。

2.1.1中标单位全面负责工程承包合同中的全部施工内容，并对工程总的工期、质量、安全承担责任，以及合同规定的其他义务。

2.1.2本工程承包范围内的工作内容不得非法转包、违法分包，否则一经发现，取消中标单位的承包资格，并由其承担因此造成的一切经济损失。

2.2本工程共分 一 标段，标段划分及相应招标内容如下：

黄海森林公园花漾森林更换变压器配电工程，电压等级：10KV，中标单位须配合相关手续办理，确保通电，完成招标人提供的工程量清单中的全部工作内容，招标人保留调整部分工作量的权利。

特别提醒：各潜在投标人须自行现场踏勘，综合考虑报价；凡漏项或少计均视为已包含在本次投标报价的范围以内，招标人不再另行增加费用，竣工结算时均不调整。

3、资金来源

本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第8项，其中部分资金用于本工程项目施工合同项下的合格支付。

4、合格的投标人

4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表第9项。

4.2投标人合格条件详见本招标工程施工招标公告或投标邀请书。

4.3本招标工程项目采用本须知前附表第10项所述的资格审查方式确定合格投标人。

4.4业绩： 无 。

4.5有下列行为之一的投标人，招标人不接受其参加投标。投标文件已接受，作无效标处理。

（1）有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

（2）因招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；

4.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

4.7单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

4.8当采用资格后审方式时，投标人在提交的投标文件中须包括资格后审资料。

5、踏勘现场

5.1投标人须按本须知前附表第13项所述要求，对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2投标人应自行到工程实施现场进行踏勘，充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，并根据现场的实际情况将本工程可预见的相关费用（包括地方矛盾）自行考虑到投标报价中，投标人中标后可预见的相关费用包干使用。招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能够被投标人利用的资料，投标人对该数据和资料做出的任何推论、理解和结论招标人均不负责任，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

6、投标费用

投标人应承担其参加本次招标活动自身所发生和应支付的费用。

### （二）招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

第一章    投标须知及投标须知前附表

第二章    合同文件

第三章    工程建设标准

第四章    电子光盘施工图或施工图纸

第五章    工程量清单

第六章    投标函部分表格

7.2除7.1内容外，招标人发出的对招标文件的澄清、修改或补充内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件后1日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的澄清、修改或补充

8.1投标人若对招标文件（包括施工图纸、工程量清单等）有疑问，应于2025年9月5日17时前以电子邮件形式（未疑问的视同认可）发送，要求注明被疑问项目名称，不要标明疑问人的单位名称。邮箱1027190253@qq.com。无论是招标人根据需要或是根据投标人的要求对招标文件进行的澄清、修改或补充，招标人都将以书面形式备案并上网，投标人于2025年9月5日18时后到东台黄海森林公园官方网站-森林动态相关栏目上查阅（投标人在投标截止时间的一日前应当每天都要上网查阅，以便获取更新的澄清、修改、补充内容）。该澄清、修改或补充作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8.2当招标文件及招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### （三）投标文件的编制

9、投标文件的组成

（1）资格后审资料（如系资格后审）；

（2）商务标；

（3）技术标，选择下列 ②  方式：

①要求编制。

②不要求编制，在中标人确定后 7 天内，中标人必须按照本项目的技术资料和招标人要求编制切实可行的施工组织设计报招标人和项目监理单位。

9.1资格后审资料

9.1.1资格审查资料包括：

（1）封面；

（2）企业法人营业执照副本复印件；

（3）企业资质等级证书副本（必须按相关政策，提供新证）、安全生产许可证复印件（必须按相关政策，提供新证）、承装（修、试）电力设施许可证复印件；

（4）项目负责人注册建造师资格等级证书和对应专业安全生产考核合格证书（B类）复印件（必须按相关政策，提供新证）；

（5）投标文件签署授权委托书（如法定代表人不参加开标会议）（附三）；

（6）投标申请人须保证项目负责人、授权委托人须提供2025年5月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明【缴费证明内容需含缴费起止时间、缴费单位、缴费人员姓名并由社保机构加盖缴费证明专用章，社保机构官网上打印件与线下的盖章件具有同等效力，缴费单位与投标人名称一致，投标时须提供原件扫描件】。

（7）《投标人的法定代表人针对本工程签字盖章的诚信投标承诺书》（格式附后）；

（8）不拖欠农民工工资承诺书（格式附后）；

（9）项目负责人投标承诺函（格式附后）；

（10）投标保证金信用承诺函（格式附后）；

（11）招标文件要求的其它证明资料。

9.1.2特殊说明：

（1）事业单位不需提供本须知第9.1.1款第（6）项所需资料，但需提供该单位及项目组人员事业性质证明原件。

（2）企业法定代表人不需提供养老保险证明。

（3）招标人不接受投标人的企业法定代表人或企业总经理担任项目部组成人员。

（4）注册执业资格人员在注册证书有效期内，如已办理退休手续，请提供退休证和企业聘用合同。

（5）本项目严禁资料造假，投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

如开评标过程中发现投标单位虚假投标或者以其他方式弄虚作假，将取消该单位未来1-3年进入东台黄海海滨国家森林公园管理中心及其下属单位及公司招投标活动的资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

（6）投标人在编制投标文件时，应自行核查企业资质是否动态监管合格，若核查结果不符合招标文件规定，不得参加投标。在评审过程中，依法组件的评标委员会将依据相关法律、法规、规章和招标文件规定，对所有投标人要求的投标资质进行动态核查，如发现与事实不符的承诺材料属于投标人弄虚作假骗取中标的行为。

9.2商务标

（1）封面；

（2）投标函（格式附后）；

（3）法定代表人身份证明（格式附后）；

（4）投标文件签署授权委托书（如法定代表人不参加开标会议）（格式附后）；

（5）已标价工程量清单；

（6）其他材料。

10、投标文件格式

投标文件包括本须知第9条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供或要求的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

11、投标报价

11.1投标人的投标报价，应是完成本须知第2条所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。投标报价应包括投标人在承诺工期内，达到投标人所承诺的质量标准，为完成本工程所确定的招标范围内的全部内容，所需要支付各项金额的总和。投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的专业工程措施费和其他项目措施费以及附属工程、土方工程、临时工程、环境保护、特殊条件施工的直接和间接成本、利润、税金、总承包服务费、风险费、材料损耗、劳务、现场施工围栏、竣工面的清理、垃圾清运、成品保护以及各种管线、建筑物、构筑物的加固围护以及政策性文件规定等所需的全部费用，并计入投标报价中，凡漏项或少计均视为已包含在本次投标报价的范围以内，招标人不再另行增加费用，竣工结算时均不调整。

11.2《其他项目清单计价与汇总表》中暂列金额、暂估价材料，投标人在投标报价时应按招标文件提供的金额填写。由中标人负责该部分的统一质量管理、施工管理、工程验收以及提供相适应的配套工作。在投标报价时，需要计取分包管理费和施工配合费的,投标人应按不高于  /  %计入《其他项目清单计价与汇总表》中的总承包服务费中（含分包管理费和施工配合费），该费率中标后不调整（不另计取其他费用），取费基数为暂估价（包括材料暂估价和专业工程暂估价）总和。如其他项目清单中暂列金额和暂估价部分均由中标人负责实施，则在工程竣工结算时按投标人投标报价时的金额扣回总承包服务费。对于招标人单独进行专业分包的工程，招标时暂按各专业分包工程的总造价 / 万元为基数，由各投标人以此为计费基数并按不高于 / %计入《其他项目清单计价与汇总表》中的总承包服务费中。总承包服务费：各投标人可按有关规定自行考虑进入报价；若投标人未对此项费用进行报价或报价不完整，则视为投标人让利给招标人，结算时不得调整。总承包服务费是总承包单位为配合协调招标人进行的工程分包、自行采购的设备、材料等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。

11.3投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

11.4除计价规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位，投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文，投标报价统一采用人民币作为计量单位。

11.5本招标工程的施工地点为本须知前附表第二项所述，投标人在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

11.6合同定价方式

本工程采用单价合同。本工程实行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）招标，建设工程合同采用单价合同，以体现风险共担的原则。由招标人提供工程量清单，投标人以工程量清单及图纸为基础填报相应的单价并计算合价。招标人要求投标人承担本招标文件合同专用条款中约定的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用，在施工过程中，当出现的风险内容及其范围（幅度）在合同约定的范围内，工程价款不作调整。

11.7投标报价的计价方法

本工程投标报价采用“工程量清单计价”法（工程量计算规则依据《建设工程工程量清单计价规范》）。投标人应根据招标人提供的工程量清单和施工图纸计算工程项目的综合单价和合价。工程量清单中每一个子目的单项均需计算并填写综合单价、合价。投标人对招标人提供的工程量清单如有异议（包括对工程量清单中漏项的疑问），应在收到招标文件后按投标须知中规定的疑问在网上提出。各投标人不得对招标人答疑后的工程量清单的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量、暂列金额、暂估价等进行调整。对施工中发生的所有措施费及可预见费用由施工单位自行考虑，计入总价。

11.8招标控制价的公布

11.8.1 投标人应及时购买该文件，由于投标人未及时购买文件造成的投标失败，责任由投标人自行承担。

11.8.2 招标控制价确定的依据：

本项目按照施工图纸、招标文件（含工程量清单）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）……（以下简称《工程量计算规范》）、《江苏省房屋建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省公路工程工程计价定额》（2014版）和《江苏省市政工程计价定额》（2014版）……（以下简称《计价定额》）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）（以下简称《费用定额》）、 2025年第7期《盐城工程造价信息》、相关计价文件的规定，计算出分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等确定工程预算价，工程预算价即招标控制价。

单位工程费用计费程序如下：

1、分部分项工程量清单费用    人工费+材料费+施工机具使用费+管理费+利润；

其  中：

人工费          计价定额人工消耗量×人工单价

材料费          计价定额材料消耗量×材料单价

施工机具使用费  计价定额机械消耗量×机械台班单价

管理费          按《费用定额》计取

利  润          按《费用定额》计取

2、措施项目费用       单价措施费+总价措施费

单价措施费      综合单价×清单工程量

总价措施费     （分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费）×费率

或以项计

3、其他项目费用      详见工程量清单

4、规   费           （分部分项工程费用+措施项目费用+其他项目费用

-工程设备费）×费率

其中：

1）工程排污费      （暂按0.1%计取，工程竣工结算时按市环保部门实际收取的工程排污费发票或收费凭证按实调整）。

2）社会保险费      （ 执行《费用定额》规定的费率 ）。

3）住房公积金      （ 执行《费用定额》规定的费率 ）。

5、税      金      （分部分项工程量清单费用+措施项目费用+其他项目费用

+规费-按规定不计税的工程设备金额）×详见工程量清单

- 工程造价          分部分项工程量清单费用+措施项目费用+其他项目费用+规费+税金

说明：

一、分部分项工程费用部分

1、工程类别：按《费用定额》中的“工程类别划分”执行。

2、工程量按《建设工程工程量清单计价规范》、《工程量计算规范》、《费用定额》、《计价定额》及施工图纸等计算。

3、人工工资单价参照现行文件执行。

4、材料单价执行 2025年第 7 期《盐城工程造价信息》市场指导价或市场信息价和招标人提供的《材料暂估价格表》中的暂定价格，无市场指导价或市场信息价和暂定价格的参照材料目前市场价格。

5、机械单价中燃料费按 2025 年第  7  期《盐城工程造价信息》市场指导价或市场信息价。

6、企业管理费按《费用定额》中的“工程费用取费标准及有关规定”中相应单位工程的

标准计取。

7、利润率：按《费用定额》中的“工程费用取费标准及有关规定”计取。

8、风险费率：投标人按（人工费+材料费+机械费+管理费+利润-工程设备费）的适当比例和相关规定考虑。

二、措施项目部分：

（一）单价措施项目：(根据工程类别选择使用)

建筑与装饰工程：

- 脚手架工程：按清单工程量×综合单价。

- 混凝土模板及支架（撑）：按清单工程量×综合单价。

- 垂直运输：按清单工程量×综合单价。

- 超高施工增加费：按清单工程量×综合单价。

- 大型机械设备进出场及安拆：

- 施工降、排水：按清单工程量×综合单价。

- 其他……

安装工程

…

市政工程：

…

仿古建筑工程：

…

（二）总价措施项目

一）通用的总价措施项目费：

1、安全文明施工措施费：该费用为不可竞争费，在招标控制价编制和投标报价中应根据文件规定足额计取。

根据《费用定额》的规定，本招标工程的现场安全文明施工措施费标准如下表（表中项目名称及省级标化增加费可选择使用）：

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 基本费率（%） | 省级标化增加费（%） | 扬尘污染防治增加费（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详见工程量清单 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 详见工程量清单 |  |  |

2、夜间施工费：按分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费（  /  工程费率为  /  ）计算。

3、非夜间施工照明费：按分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费（  /  工程费率为  /  ）计算。

4、二次搬运费：执行《计价定额》。

5、冬雨季施工增加费：按分部分项工程费+单价措施费-工程设备费（  /  工程费率为  /  ）计算。

6、地上地下设施、建筑物的临时保护设施费：执行《计价定额》。

7、已完工程及设备保护费：按分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费（ /  工程费率为 /   ）计算。

8、临时设施费：按分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费（详见工程量清单工程费率为详见工程量清单）计算。

9、赶工措施费：按分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费（ /  工程费率为 / ）计算。

10、工程按质论价费：按分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费（ /  工程费率为  /  ）计算。

11、建筑工人实名制费用：按分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费（ /  工程费率为  /  ）计算。

12、特殊条件下施工增加费：执行《计价定额》。

二）专业措施项目

1、仿古建筑及园林绿化工程

上述各项措施项目费用，招标人在确定招标控制价时按计价文件的有关规定予以适当考虑或计取，同时要求各投标人须根据本企业自身实力和工程的实际情况，在投标报价的措施项目费中自行考虑上述所有列出及未列出但实施过程中有可能发生的各项措施项目费用。中标后所有措施项目费结算调整方法详见合同专用条款中的相关约定。

三、其他项目费用：

1、暂列金额、暂估价：按招标人《其他项目清单与计价汇总表》执行。

暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。

2、计日工：由承发包双方在施工合同中约定，招标时暂不考虑此项费用。

计日工是在施工过程中，完成招标人提出的施工图纸以外的零星项目或工作，按合同中约定的综合单价计价。

3、总承包服务费（根据项目实际情况填写，可选）：

总承包服务费是总承包单位为配合协调招标人进行的专业工程分包、对招标人自行采购的工程设备、材料等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。

- 4、其余详见《其他项目清单与计价汇总表》。

四、规 费：

- 1、环境保护税：按盐城市城乡建设局的盐市建字（2009）128号文。

- 2、社会保险费和住房公积金：《费用定额》中的标准执行。

五、税 金：

指国家税法规定的应计入工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加。本工程税率为按工程量清单。

12、投标有效期

12.1投标有效期详见投标须知前附表第11项，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

12.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人的这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不能修改其投标文件，但需要相应延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第13条关于投标担保的退还与没收规定仍然适用。

13、投标担保及履约担保金

13.1投标人应在提交投标文件的同时，提交本须知前附表第12项所规定数额的投标担保，否则招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

13.2投标担保形式：本项目免收投标保证金。免缴投标保证金的投标人不免除投标人违法、违规、违约责任的承诺。（投标人投标文件中提供投标保证金信用承诺函）

13.3履约担保金：中标金额10%。（中标人应在收到《中标通知书》后、签订施工合同前缴纳履约保证金，否则招标人可取消其中标资格。履约保证金的形式：招标人接受中标人从基本账户缴纳的现金或银行保函、保单中任何一种形式的履约保证金。具体形式由中标人自主选择。）

13.4如投标人发生下列情况之一时，取消中标资格，视情节轻重，按相关规定进行处理：

13.4.1在中标人或者中标候选人确定之前，投标人要求撤回投标文件；

13.4.2中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议并备案；

13.4.3投标人弄虚作假骗取中标，或其他虚假投标、串标、恶意投诉，干扰招投标活动的。

14、投标文件的份数和签署

投标人应按本须知前附表第15项规定的份数和本须知第9条规定的内容提交投标文件。

15、投标文件的生成、标记和递交

*未按招标文件要求生成或递交投标文件会导致投标无效，请详阅尽知！

16、投标文件的生成

*未按招标文件要求生成或递交投标文件会导致投标无效，请详阅尽知！

（1）投标文件须按本文件要求的内容和顺序编制，按要求签字、盖章后扫描（有盖章要求的需为原件扫描件），并分别对应生成以下名称的pdf文档：资格审查、商务标。

（2）投标人须从“在线开标公证系统”上传投标文件页面下载“关键信息模板”并完成填写，特别提醒：①请务必确认模板中填写的内容与pdf文档内容一致，如不一致，以模板内容为准，后果由投标人自行承担；②投标关键信息（指报价、项目负责人、工期、质量标准等）以系统唱标结果为准，模板是系统唱标的唯一依据，投标人不得对模板进行填写关键信息以外的任何编辑（包括但不限于内容或格式的改动、增删），否则，如导致唱标失败（包括但不限于关键信息缺失、文件无法读取、系统判定文件不合规等），则投标无效。

（3）使用压缩软件（必须使用Winrar或360压缩），将按要求生成的pdf文档和填写好的模板加密打包为zip格式的压缩包（建议使用高强度密码，如数字与字母的随机组合），该压缩包即为投标人的投标文件，其中必须包含如下文档仅各一个：资格审查.pdf、商务标.pdf、关键信息模板.xlsx。压缩包中任何本文件未要求上传的文件均被视为无效内容，不作审查。注意：①投标人不得对pdf文件及模板文件本身进行加密！②pdf文件及模板文件的文件名、文件格式必须与本文件要求的完全一致！③投标人上传投标文件前，应使用系统提供的解密验证工具（在系统投标文件上传页面点击“文件解密验证”按钮下载）验证投标文件是否能被系统成功解密，开标过程中解密失败的投标文件在解密验证工具中同样不能成功解密的，解密失败视为投标人自身原因，其投标无效！另，系统解密后文件名会乱码的投标文件，使用上述工具验证也会提示解密失败，故凡因文件名乱码被系统判定文件不合规，均视为投标人自身原因！

压缩包内容参考图示：

17、投标文件的递交

（1）投标截止时间：同招标文件递交投标截止时间一致

（2）投标地点：“在线开标公证系统”，网址：https://dongtainotary.njguochu.com:8003/login

（3）上传投标文件：①上传文件前须先在系统中完成项目的线上报名，特别提醒：a.未经系统认证的投标人报名时须按照系统提示完成认证b.同一投标人账号可报名多个项目，但不能使用同一账号同时进入多个会议，且进入会议后不可再更换其他账号进入，故投标人应根据需要，通过管理员账号添加子账号使用（管理员账号为投标人完成系统认证的账号，投标人应审慎选择管理员账号使用的手机号码！所添加的子账号须在系统登录页面完成注册方可使用。）c.未按招标公告要求获取招标文件的投标人，其投标不予接收。②投标截止时间前，投标人可以对已上传的投标文件进行下载、删除、以及删除后重新上传操作，无法正常解压、打开、读取的文件均为无效投标文件，建议投标人在上传文件后自行下载检查上传的文件是否完好、解压是否正常，投标截止时间后，已上传的投标文件不予退还，且投标人也不得再对投标文件进行修改或补充。③投标人未在投标文件递交截止时间前将投标文件上传至上述“在线开标公证系统”的，视为放弃投标。

（4）中标单位在中标后须按要求编制全套纸质文件送至本项目的招标代理机构处。

①投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

②投标文件封面、投标函、施工组织设计或施工方案封面均应加盖投标人的公章和法定代表人或其委托代理人的印章（或签字）。由委托代理人盖章（或签字）的在投标文件中必须同时提交合法、有效的授权委托书。

③除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章，或者法定代表人的印章，或者委托代理人的印章。

### （五）开标

18、开标

1、开标时间：同投标截止时间

2、开标地点：同投标地点，“在线开标公证系统”，网址：https://dongtainotary.njguochu.com:8003/login

3、参加开标会的投标人代表：本项目实行不见面开标。各投标人的授权委托人或法人代表应提前登陆“在线开标公证系统”，待开标时间到，即进入相应标段的开标会议室（特别提醒：因进入会议后即无法更换其他账号进入，请务必在确认项目标段无误后进入，进错会议室的后果由投标人自行承担。），收听观看实时音视频交互效果并及时反馈，未按时进入开标会议室或未能在开标会议室内全程参与交互或因投标人自身原因（如网络、设备缺陷等）导致无法进行交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密通知、废标及澄清、唱标、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口提出质疑、发起异议或主张任何权利，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

- 解密时间：投标人解密时间限定在投标文件解密通知首次发送后15分钟内完成，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃本次投标；因招标人原因或开标系统发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延长解密时间或调整开、评标时间。（特别提醒：①投标人应按照开标时间准时进入会议室，以免错过解密通知，如错过通知，但仍在解密限定时间内，投标人可直接点击“文件解密”按钮进行解密。②投标人在解密过程中遇到任何问题，应在解密时限内以文字发言形式在开标会议室中反映，否则如解密失败均视为投标人自身原因！）

- 5、开标程序：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布投标人名称（招标代理进入会议室，投标人即可点击“查看投标人”按钮查看本项目全部投标人）；

（3）招标代理发出投标文件解密的通知；

（4）投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密其投标文件；

（5）由公证人员随机抽取本项目的有关方法、系数（如有）；

（6）当众唱标，公布投标人报价、质量标准、工期、项目负责人及其他内容；

（7）由公证人员随机抽取本项目的有关投标报价（如有）；

（8）投标人对开标有异议的，应当在开标会议室现场以文字方式提出，由招标人答复。未提出异议的视为认同；任何单位和个人在开标结束后就开标提出的异议或投诉将不予受理。

（9）开标会议结束。

### （六）评标

20、评标委员会与评标

20.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

20.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系或其他利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）法律法规要求应当回避的其他人员。

21、评标过程的保密

21.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标人的确定或中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

21.2在投标文件的评审和比较、中标人确定或中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

21.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

22、投标文件有下列情形之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决；

    - 投标文件中的投标函、投标文件封面、投标承诺书、授权委托书(如有）未加盖投标人的公章；

    - 投标文件中的投标函、投标承诺书、授权委托书(如有）未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

    - 如投标函、投标文件封面、投标承诺书加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

    - 法定代表人（或授权委托人）未参加开标会议或未提交身份证、有效的授权委托书（如有）原件的；

    - 项目负责人、被委托人、招标文件购买人未按要求提供社会保险的；

    - 企业法定代表人或总经理在项目部管理人员中任职的；

    - 项目部组成人员中的项目负责人、在其他在建工程中担任关键岗位的（关键岗位指技术负责人、安全员、质管员、施工员）；

    - 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的；

    - 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

    - 同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

    - 与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

    - 与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

    - 除投标人自行补充的措施项目外，与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

    - 未按招标文件要求提供投标保证金的；

    - 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

    - 明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

    - 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

    - 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

    - 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

    - 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

    - 不符合招标文件有关暗标的要求；

    - 未提供承诺书或承诺书内容不全的；

    - 未对招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应、投标文件载明的项目名称、招标人名称与招标文件不一致，投标报价大写错误，项目负责人在投标文件不同组成部分中名字不一致的。

22.24 未按招标文件要求编制、生成或递交投标文件的；

22.25 因投标人自身原因导致投标文件解密后未通过系统校验的；

22.26 投标文件无法正常解压或解压后的文件不能正常打开或读取的；

22.27 因投标人自身原因导致系统唱标失败（包括但不限于关键信息缺失、文件无法读取、系统判定文件不合规等）的。

凡本招标文件未明确标明为无效投标情形的，评标委员会不得作为判定无效投标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效投标的依据。

23、有下列情况之一的，属于投标人相互串通投标，按无效投标处理：

23.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

23.2投标人之间约定中标人；

23.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

23.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

23.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

24、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，按无效投标处理：

24.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

24.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

24.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

24.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.5不同投标人的投标文件相互混装；

24.6不同投标人的投标文件（商务标书或技术标书）的编制人或审核人为同一人或同一单位人员的；

24.7不同投标人的投标文件由同一人或同一单位人员递交的；

24.8不同投标人的投标文件以及密封包装出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。

25、有下列情况之一的，属于招标人与投标人串通投标，按无效投标处理：

25.1招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

25.2招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

25.3招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

25.4招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

25.5招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

25.6招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

25.7招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价的。

26、投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假行为，按无效投标处理：

26.1使用伪造、变造的许可证件；

26.2提供虚假的财务状况或者业绩；

26.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

26.4提供虚假的信用状况；

26.5其他弄虚作假的行为。

凡被确定为有23条、24条、25条、26条情形之一的投标人，视情节轻重，根据相关规定进行处理。

27、投标文件的澄清

27.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第31条规定，凡属于评标委员会在评标过程中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

27.2投标人代表在接到评标委员会要求对投标文件进行澄清、补正的通知后二十分钟之内，必须到达指定地点，否则视为放弃澄清、补正的权利，评标委员会有可能作出不利于其的判断，招标人不接受投标人主动提出的澄清

28、投标文件计算错误的修正

28.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

28.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

28.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

28.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

29、评标方法和标准

29.1.1评标办法

评标办法（合理低价）

一、评标、定标办法

本工程招标评标办法采用“合理低价法”，由招标人依法组建的评标委员会对投标文件进行评审（投标人不需要编制施工组织设计），中标后，中标人应按有关规定编制施工组织设计，推荐有排序的 1名中标侯选人。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。

二、评标标准和程序

1、初步评审

1.1形式评审标准

对投标文件的有效性、完整性进行评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照一致 |
| 投标文件格式 | 符合第六章投标文件格式要求 |
| 授权委托书 | 有法定代表人签字(或盖章)并加盖投标单位公章 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |

1.2资格审查（资格后审）

评标委员会对投标人资格对照招标文件第一章9.1项的规定要求进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
| 项目负责人 | 符合第一章第4条规定 |
| 银行开户许可证 | 具有有效的基本账户开户许可证（或基本存款账户信息） |
| …… | …… |

1.3响应性审查

对招标文件要求的工期、质量及质量目标、投标保证金、履约担保、投标有效期、暂定价、不可竞争费用等实质性要求的响应性进行评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标内容 | 符合 “投标人须知前附表”第16项规定 |
| 工期 | 符合 “投标人须知前附表’’第7项规定 |
| 工程质量 | 符合 “投标人须知前附表”第5项规定 |
| 投标有效期 | 符合 “投标人须知前附表”第11项规定 |
| 投标保证金 | 符合 “投标人须知前附表”第12项规定 |
| 已标价工程量清单 | 符合“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。 |
| 技术标准和要求 | 符合第三章“工程建设标准”规定 |
| 投标价格 | ☑ 不高于最高限价。 |

2、详细评审

2.1评标基准值计算方法的确定

开标时由公证人员从以下方法中随机抽取确定

R方法一；R方法二

评标基准值计算具体细则见（附表一），参数设置如下：

方法一：K值取值范围： 95%、96%、97%、98% ，开标时由公证人员随机抽取确定；

方法二：K1值取值范围：95%、96%、97%、98%，开标时由公证人员随机抽取确定；

Q1值取值范围：65%、70%、75%、80%、85%，开标时由公证人员随机抽取确定；

K2取值为： 88%  ；

附表一

方法一：以评标入围的通过资格审查的有效投标文件的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价(剔除不可竞争部分)，下同）算术平均值为A〔当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低各20%（四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留）后进行平均；当评标入围的通过资格审查的有效投标文件4-6家时，剔除最高报价(剔除不可竞争部分)（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当评标入围的通过资格审查的有效投标文件＜4时，则次低报价(剔除不可竞争部分)作为投标平均价A〕。

评标基准价=A×K，K 值在开标时由公证人员随机抽取确定，K 值的取值范围为 95%-98%。

方法二：以评标入围的通过资格审查的有效投标文件的评标价(剔除不可竞争部分)算术平均值为A〔当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低各20%（四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留）后进行平均；当评标入围的通过资格审查的有效投标文件4-6家时，剔除最高报价(剔除不可竞争部分) （最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4时，则次低报价(剔除不可竞争部分)作为投标平均价A〕，最高限价(剔除不可竞争部分)为B，则:

评标基准价 =A×K1×Q1+B×K2×Q2

Q2=1-Q1, 本工程Q1取值范围为65%～85%；K1 的取值范围为 95%～98%；Q1、K1 值在开标时由公证人员随机抽取确定。K2 的取值范围，建筑工程为90%～100%，装饰、安装为88%～100%，市政工程为86%～100%，园林绿化工程为84%～100%，其他工程 88%～100%。K2由招标人在招标文件中明确。

扣分标准：

以评标入围的通过资格审查的投标报价(剔除不可竞争部分)等于评标基准价的得满分，投标报价(剔除不可竞争部分)相对评标基准价每低1%扣0.6分，每高1%扣0.9分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。

说明：

①. 除确认存在计算错误外，评标基准价、A、B、C值一经确定，不因后续资格审查否决投标、招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。

②. 最高限价一经确定，在开标、评标、定标过程中及定标后均不得以任何因素进行调整；

③. 评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价；

④. 有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件；

⑤. 上述最高限价和评标价均应扣除专业工程暂估价（含税金）后参与计算和抽取；应扣除的专业工程暂估价（含税金）已在投标人须知11、投标报价暂估价中明确，开标时不再另行计算。

29.1.2其它

（1）本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

（2）不符合法律、法规规定，按照规定予以无效标处置。

（3）经审查为虚假材料的，按无效标书处理。

（4）评标委员会在评标报告上签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。

（5）本招标文件时间均以国家授时中心发布的中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。

（6）为防止因开标前集中上传投标文件造成的网络拥堵，导致投标人无法在投标截止时间前成功上传投标文件，建议投标人在开标前尽早上传。

（7）因本项目采用不见面开标模式，故招标人特别说明如下：

①本项目通过“在线开标公证系统”完成投标、开标。投标人投标文件的编制、生成和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、生成、递交投标文件，将导致废标，其后果由投标人自负。投标人如对正确使用“在线开标公证系统”有疑问的，请尽早和系统开发公司的服务人员联系。联系方式：4008001820。

②、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（耳机或音响、麦克风、高清摄像头）、打印机、扫描仪、高清视频监控等；建议投标人具备的软件设施有：Windows10操作系统，谷歌浏览器Google Chrome或Win10自带浏览器Edge。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身原因（包括但不限于网络故障、软硬件配备不齐全、设置错误或发生故障等问题）导致在交互过程中出现登录失败、连接错误、卡顿或中断等情况的，由投标人自行承担一切后果。

30.1中标人除应当按照招标文件规定的标准提交履约保证金外，若中标价比有效投标报价平均值低5%以上，则中标人还应当在合同签订之前按照中标价与有效投标报价平均值之差向招标人另行提交中标差额保证金（银行保函）。

30.2招标人将会同有关部门人员对中标候选人进行全面考察，在考察过程中如出现下列情形之一的，将取消中标资格：

（1）中标候选人允许他人挂靠或借用他人资质参加投标的；

（2）中标候选人提供虚假证明材料，或者要求中标候选人出具相关证书、资料原件核查，中标候选人拒不出具的；

（3）违反法律、法规禁止的其他情形的。

30.3投标人在投标有效期内撤回投标文件，应当将该投标人的投标保证金予以没收。中标人确定后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，取消其中标资格，并没收其投标保证金：

（1）放弃中标项目的；

（2）拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

（3）不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。

投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门将其记入不良行为记录，在一年内其它国有资金投资项目招标人可以据此不接受其投标。

30.4在执法人员或招标人对投诉或异议核查过程中，被投诉人应积极配合，按要求提供相关证书资料原件核查，若借故推托、拖延或拒不提供配合，将被取消中标资格。

30.5当中标人放弃中标，或者未在规定的期限内提交履约保证金，招标人将通过合法程序重新确定中标人，原中标人除被没收投标保证金外，还应当赔偿招标人发包价与原中标价差额的等额违约金。重新招标的，放弃中标的中标人不得参加该项目的投标。

30.6评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

30.7因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

30.8所有投标被否决的 ，招标人依法重新招标。

31、异议和投诉处理

31.1异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标人须知前附表规定的答疑时间前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

31.2投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向“投标人须知前附表”明确的招投标监督管理部门提出书面投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就第30.6项规定事项提出投诉的，应先向招标人提出异议。

31.3本项目招标过程中如出现多个异议或投诉，因其中一个异议或投诉导致招标人决定重新招标的，其余异议或投诉终止处理。

31.4投诉人（或异议人）应按“东台市公共资源交易网”网站“办事指南”中提供的格式文本和要求进行投诉（或异议），否则不予受理。

31.5中标候选人因异议、投诉被取消中标候选人资格，招标人不再另行确定中标候选人，直接重新招标（异议人、投诉人提出单位自身得分改变而引起排名变化除外）。

- 32、需要补充的其他内容

- 本项目推荐品牌如下：

- 油浸电力变压器：亚威，华鹏，大全

若招标人对材料有特殊要求的，应当使用技术经济指标体现使用性能质量需求，若必须使用品牌体现性能质量需求的，则在列出品牌时，不能只列某一厂家的产品品牌，必须列出三家及三家以上符合要求的厂家品牌同档次产品供投标人选择。投标人投标时无需选择某一具体品牌，但供货时必须选择其中一种进行供货。如投标人采用推荐品牌以外的其他产品供货的，质量和性能等技术指标必须优于或者相当于推荐品牌，且必须在投标答疑截止时间前向招标人提供所投产品品牌性能等方面相当于或优于推荐品牌性能的证明材料，经招标人认可后以答疑文件的形式发出后方认可。一旦中标，除发现涉嫌品牌报备、品牌垄断，价格明显高于周边地区市场价，或本地无法供货，提出相关证据经招标人确认外，中标人不得以任何理由更换推荐品牌。同时报经有关部门对该行为进行不正当竞争调查，对涉嫌指定品牌或变相指定品牌的设计单位、工程量清单编制单位记不良行为，限制其我市国有资金项目投标资格，我市国有资金项目招标不得推荐采用该品牌。同等条件下，不得排斥投标人选用盐城市地产品牌进行投标。

二、通用评标规则

为进一步规范本次招标项目的评标、定标工作，制定本规则。

一、评标程序：

资信标、商务标、技术标应分别评审，评审后不得更改。

二、计价文件评审规定：评标委员会认为投标人的投标报价有可能低于其个别成本时，应当要求投标人以书面方式作出澄清，并提供相关证明材料后再进行认定。

三、打分：评委应记名打分，打分未记名的和未按招标文件规定的打分办法打分的，一律按无效票处理。技术类评委打分在所有成员中去掉一个最高评分和一个最低评分后的算术平均值作为投标人该项（不论大项、小项）得分。每大项记分保留三位小数(第四位四舍五入)；评委打分总得分保留二位小数(第三位四舍五入)。计算过程中评标基准价、B、C、D值保留两位小数(第三位四舍五入)。偏离率百分比、报价得分等均保留三位小数(第四位四舍五入)，最终得分保留两位小数(第三位四舍五入)。

四、得分并列： 投标人得分并列的，须明确中标候选人或需对中标候选人排序的，比较至小数点后第三位值大小，得分高的排名靠前，若第三位仍相同的，由评标委员会按投标报价由低到高进行排序；如投标报价仍相同的，由招标人确定排序。

五、投标文件中有评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，投标人在接到通知后应当在规定的时间前赶到指定地点接受质询。逾期未赶到的，作自动放弃处理。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

六、争议处理： 评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报监管部门同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存东台市招标采购交易市场档案室所有与会人员一律不得泄露评标情况。

七、违法违纪行为：在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；已有评审结果的，应宣布评审结果无效。

八、工程分类:本招标文件所称的特大型工程是指施工单项合同估算价在5000万元以上的房屋建筑和市政基础设施总承包工程，单项合同估算价在3000万元以上的装饰装修、安装、钢结构、幕墙工程，单项合同估算价在1500万元以上的智能化、土石方、桩基、基坑支护、园林绿化等专业工程。

大型工程是指施工单项合同估算价在2000万元-5000万元的房屋建筑和市政基础设施总承包工程，单项合同估算价在1500万元-3000万元的装饰装修、安装、钢结构、幕墙工程，单项合同估算价在800万元-1500万元的智能化、土石方、桩基、基坑支护、园林绿化等专业工程。

中型工程是指施工单项合同估算价在1000万元-2000万元的房屋建筑和市政基础设施总承包工程，单项合同估算价在500万元-1500万元的装饰装修、安装、钢结构、幕墙工程，单项合同估算价在300万元-800万元的智能化、土石方、桩基、基坑支护、园林绿化等专业工程。小型工程是指中型规模以下工程。

（七）合同的授予

32、合同授予标准

32.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面施工合同。

32.2 中标人在项目中标后，如招标人要求，须按招标人要求提供相关材料，否则不得入场进行施工作业，具体以招标人要求为准。

32.3本招标工程的施工合同将授予按本须知第29.1.1款所确定的中标人。

33、中标通知书

招标人将在发出中标通知书之前，通过对中标候选人网上公示将中标结果通知所有未中标的投标人。

34、合同协议书的签订

34.1中标人放弃中标项目，或者中标人不按招标文件和中标通知书的规定与招标人订立合同，或者在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，还应当赔偿招标人发包价与原中标价差额的等额违约金。给招标人造成的损失超过投标保证金的，还应当对超过部分予以赔偿，同时承担相应法律责任。

34.2中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包或变相转包）给他人。工程主体结构的施工必须由中标人自行完成，总包范围内专业性较强的非主体结构工程的施工如果确需进行分包，其专业分包单位必须经招标人审查同意。

35、履约担保

35.1合同协议书签署前，中标人应按本须知前附表第19项规定的金额向招标人提交履约担保。

35.2若中标人不按本须知第37.1款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标担保，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

36、项目部人员管理

36.1中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人和项目部其他管理人员，注册建造师（项目负责人）、项目施工员、质量管理员、安全管理员必须持证上岗（交通、水利等项目施工管理人员按照行业管理要求调整）。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意，并提供必要的证明文件报招标投标监管部门备案。

36.2自备案之日起至原合同工期期满之日止，原中标项目负责人不得作为项目负责人承接其他工程，如备案之日至原合同工期期满之日不足六个月，则限制其承接工程的期限为六个月。

36.3招标投标监管部门必须在备案手续上注明限制承接工程的起止日期，并在办理备案手续之日起的三个工作日内将项目负责人变更情况、限制承接工程的期限在网上予以公布。

37.、注册建造师（项目负责人）及项目部主要人员在合同履行中的责任（适用于其他工程）

37.1为了切实地维护招标投标的严肃性，杜绝合同履行过程中转包、变相转包、挂靠等现象的发生。本工程将对中标人注册建造师（项目负责人）及项目部主要人员实行严格的现场签到考核制度。

37.2中标注册建造师（项目负责人）及项目部主要人员每天进入施工现场应主动到业主派驻工地的工程师处签到（上午、下午各一次），否则视同其当日未在施工现场。

37.3中标注册建造师（项目负责人）或项目部主要人员需要离开施工现场4小时以上的，必须向业主派驻工地的工程师提出书面申请，得到书面批准后方可离开。

37.4若中标注册建造师（项目负责人）或项目部主要人员在合同履行过程中未能执行现场签到制度，出现无故离开施工现场的情况，中标人将承担如下责任：

37.4.1中标注册建造师（项目负责人）未向业主派驻工地的工程师提出书面申请，或提出书面申请未能得到书面批准离开施工现场4小时以上的，每次对中标人处以人民币1000元的罚款；

37.4.2中标项目部主要人员未向业主派驻工地的工程师提出书面申请，或提出书面申请未能得到书面批准离开施工现场4小时以上的，每次对中标人处以人民币500元的罚款；

37.4.3中标注册建造师（项目负责人）或中标人项目技术负责人未向业主派驻工地的工程师提出书面申请，或提出书面申请未能得到书面批准离开施工现场连续两天，或累计五天的，业主保留行使如下措施的权利：

（1）没收中标人的全部履约保证金；

（2）立即中止合同，勒令中标人限期撤出施工人员、施工机械、原材料、成品及半成品；

（3）拒绝中标人已完工程量的支付请求。

37.5中标人必须随时接受招标人、公共资源交易中心和相关职能部门的检查。

37.6除非经过业主批准，项目负责人每月在工地时间一般不得少于25天，否则承包方无条件同意业主采取的任何处理措施。

- 合同的主要条款

一、付款办法：

工程款支付方式按竣工验收合格后支付合同约定额的50%；工程审计后，按经审计确认的财务决算，支付至审定额的 80%（审计期间不予付款）；最后的 20%分两次结算，第一次为审计满一年后支付工程审定价的17%，另外3%待工程缺陷责任期（缺陷责任期两年）满结清。履约担保金在工程竣工验收合格后无息返还。

二、本工程所有材料均由承包人供应，供材方所供材料、设备的规格、品种必须符合设计要求和施工规范的规定，按规定检验合格，并经监理工程师签字确认后方可使用。不符合规格的材料由承包人自费退出现场,招标人不承担任何责任。

三、关于变更估价的约定：

（1）工程变更按照《东台市人民政府关于印发东台市政府投资项目管理办法的通知》东政发[2021]78号规定和2013年计价规范第9.3条相关内容执行。

（2）工程变更签证的资料要求。属于工程变更（含设计变更和合同外增加工程等）的签证工程，必须同时提供程序完善的工程业务联系单、签证单（有需要须附上竣工图及验收单），如因承包人原因造成资料不全，工程结算时不得补充资料，则工程造价增加的视为承包人放弃此项权利，工程造价减少的按实结算扣除。

（3）签证的时限要求。施工中发生的应由招标人承担责任的设计变更及其他变更，承包人应在发生后14天内办理好签证手续报监理单位和招标人签证认可

（4）由于承包人原因导致的工程变更，承包人无权要求签证赔偿。

（5）签证单的签证程序必须严格按照招标人规定执行，否则，视为无效签证单。无效签证单招标人不予承认，责任由承包人自负。

（6）若招标人有明确的工作指令，承包人不应以工程签证未办理完成为借口，延误工作进展。

关于变更估价的约定: 承包人必须无条件服从招标人对工程的设计变更，不得以因招标人设计变更减少了工程利润为由要挟招标人追加其它费用。设计变更按招标人书面签证确认为准。

- 四、工期、质量奖惩办法：

- ①因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工应承担的违约责任：推迟竣工，按每天按中标金额的0.5%计违约金，无上限。

②因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准应承担的违约责任：达不到约定质量标准由承包人自费修补缺陷，直至达到约定标准，否则由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延，同时按承包款的2%计扣违约金。工期提前不奖，工期每推迟一天按每天按中标金额的0.5%计承担违约金，无上限。

五、中标单位必须严格按国家、省、市现行安全生产法律、法规组织施工，确保安全生产无事故，同时不得伤害他人，否则由此造成的安全事故由中标方承担一切后果，与招标人无涉。

六、投标人中标后应根据施工现场特点编制切实可行的施工方案报监理工程师批准后实施。

七、中标人施工时须及时做好相关安全措施，保障现场施工及周边人员安全，一切责任与招标人无涉。

中标人在中标后签订合同前须提交项目组人员名单及在本单位缴纳的近期社保缴费证明。

中标人施工时须及时做好相关安全措施，保障现场施工及周边人员安全，一切责任与招标人无涉。维修期间项目组成员须到场负责施工，涉及复杂或特殊类型的项目，人员操作须持证上岗，非本单位人员进行操作，则需出具中标人委托其进行作业的授权书并承担其连带责任。

工程必须确保安全，承包人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非发包人原因，发生的一切问题和责任与发包人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由承包人自理。若承包人不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，发包人有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款时扣除。

八、安全职责

（一）甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律、认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定要求。

3、不得明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备施工机具及配件。

（二）乙方职责

1、乙方应遵守国家工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取一切必要的安全措施，消除事故隐患，确保施工安全，并对施工现场发生的一切安全问题负责。

2、坚持“安全第一、预防为主 ”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度， 配备专职及兼职安全坚持人员，有组织有计划地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派驻项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人（项目负责人）是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨 碍治安的行为。

5、乙方必须具有安全生产许可证，项目负责人、安全员须取得安全考核合格证， 参加施工的人员必须接受三级安全教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种作业现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6、对于易燃、易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施。所有施工人员 都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所用施工机具设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、施工现场必须具有相关的安全技术资料建立档案，并确定专人管理，安全技术资料应当真实、完整齐全。

11、乙方应当接受甲方、监理单位及政府安全监督机构对其安全生产的监督检查。对于检查单 位下达的整改意见通知，乙方要立即予以整改， 由此发生的费用乙方自负。对于因此而造成工期延误的，乙方还要按合同规定向甲方支付违约金。

12、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全专项方案和事故应急救 援预案；如果发生安全事故，应按照有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过 ”的原则，严肃处理相关责任。

14、乙方应按有关规定在施工现场及周边环境设置必要的道路施工安全标志、警示标志、禁行标志等交通安全设施。必要时实施封闭施工，同时加强雨、雪等恶劣天气及夜间的值班巡查，确保车辆和行人安全。

15、发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知现场工程师，同时按政府有关部门要求处理。

（三）违约责任

1、乙方应对发生在本工程施工段内自开工至竣工交付期间的交通安全、施工安全事故（包括人员）负全部法律责任，并承担由此而发生的一切经济损失。

2、如乙方发生安全事故不及时妥善处理，引起纠纷或诉讼，甲方有权扣留其履约保证金和未付工程款用于支付事故处理费用。

一、法定代表人身份证明书

单位名称：________________________________________

单位性质：________________________________________

地    址：____________________________________

成立时间：___________年__________月_________日

经营期限：________________________________________

姓       名：__________性别：_______年龄：_______职务：_________

身份证号码：___________________________ 手机号：

系            （投标人单位名称）        的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证正反面复印件）

投标人：         (盖章)

日  期： ______年________月________日

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名）  系      （投标人名称）   的法定代表人，现授权    （单位名称）       的   （姓名）  为我公司签署的投标文件的法定代表人授权委托代理，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：               性别：         年龄：

身份证号码：             职务：          联系方式：（必填）

投标人：                (盖章)

法定代表人：           （签字或盖章）

授权委托日期：           年         月       日

（附委托人身份证正反面复印件）

三、投标函

致：   （招标人名称）

1、根据你方招标                     工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以          （币种，金额，单位）￥    的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期             完成并移交全部工程，工程质量达                标准，我单位同意工期延误按每天按中标金额的0.5%计扣违约金（无上限）。

4、你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、若我方中标，我方承诺，中标建造师保证到场组织施工，不转包或允许他人挂靠，否则由此造成的一切经济损失均由我方承担。若中标建造师未向业主派驻工地的工程师提出书面申请，或提出书面申请未能得到书面批准离开施工现场连续两天，或累计五天的，我方将理解和同意你方没收全部履约保证金，并主动放弃就该工程已完工程量向你方提出支付的权利；若你方认为需要中止合同，我方将无条件在24小时内，撤出施工人员、施工机械、原材料、成品及半成品，同时不对撤离向你方提出任何补偿请求。

6、接受招标文件中各项条款。

投标人：  （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：         电话：           传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日      期：        年     月     日

四、投标报价说明

1、本报价依据本工程投标须知的有关条款进行编制。

2、工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价均包括人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润以及采用固定价格的工程所测算的税金、风险金等全部费用。

3、措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括为完成本工程项目施工必须采取的措施所发生的费用。

4、其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目施工必须发生的其他费用。

5、本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

6、本报价的币种为人民币。

7、投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

五、法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加                        工程的投标;

二、保证我公司的本次投标文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；如有投诉经查实，自愿接受以弄虚作假骗取中标进行处罚；

三、保证我公司用于本次投标的项目负责人无在建工程，保证项目负责人及代理人均为本单位的正式职工，并确保均已按本招标文件约定的要求在本单位缴纳养老保险。如有投诉经查实，自愿接受以弄虚作假骗取中标进行处罚；

四、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

五、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉、不排挤其他投标人的公平竞争，不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不存在转包、违法分包及挂靠等违法行为；

八、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备；

九、如在投标过程和公示期间发生异议、投诉行为，保证按照《关于进一步规范建设工程招标投标投诉（异议）处理的通知》（盐建招投〔2016〕1号）要求进行，不捏造事实恶意投诉（异议），不借投诉（异议）之名进行敲诈勒索，不以非法手段获取相关证据材料。如有投诉（异议），投诉书形式要件合法、有效，内容符合有关规定。不一诉多投、不越级投诉。如投诉（异议）不实，给他人造成的损失的，应承担赔偿责任的，我同意招标人在我公司投标保证金中直接扣减相应数额，不足部分补足。

十、若对本次投标有投诉（异议），我保证由我投标时授权的代理人全权处理投诉（异议）事项，不再另行委托他人处理，如若违背，招标人或监管机构有权拒绝受理我公司投诉（异议）事项。

十一、为所有工人购买意外险。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反以上承诺内容、或其他弄虚作假，骗取中标的行为，自愿依法接受取消投标、中标资格、计失信行为录入不良行为记录系统等有关处理。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人手机号码：

年    月     日

六、项目负责人投标承诺函

本人        （姓名）系                    （投标人名称）参与               工程投标的项目负责人，我承诺本次投标截止前本人无在建工程、无行贿犯罪行为记录，不存在在两个或者两个以上单位受聘或者执业情形，本人身体状况健康，具备项目负责人正常履约能力，若我单位中标，本人正常在岗履职，不随意更换项目负责人，否则接受除按招标文件及相关规定接受经济处罚外，还将作为盐城市建设工程领域招投标及标后履约不良行为记录进黑名单限制一定时期作为项目负责人投标资格。

投标单位（公章）：

项目负责人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

联系手机电话：

年       月       日

七、投标保证金信用承诺函

为维护公平、公正、公开的政府投资市场秩序，树立诚实守信的投标人形象，本单位自愿作出以下承诺：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

一、本单位具备承担本招标项目的能力，自愿参加   （项目名称）   投标活动，严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守招标投标活动的各项规定。

二、本单位承诺：本单位在投标文件提交截止日之前，在“信用中国”中未被列入“严重失信主体名单”、“信用承诺”中没有“部分履行”或者“全部未履行”的有关记录，在“中国执行信息公开网”中企业及法定代表人没有被列入“失信被执行人”，在“中国政府采购网”未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，未被列入“经营异常名录”及“严重违法失信名单”；本单位和拟派项目负责人近 2 年内没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到有关部门行政处罚。

三、本单位自愿使用信用承诺函作为免缴投标保证金证明，并自愿承担相关法律责任和风险。

如本单位违反法律、法规、招标文件约定、本信用承诺函承诺或下述任何一种违约行为（1.在招标文件中规定的投标有效期内撤销投标文件；2.中标后在规定期限内无正当理由不与招标人签订合同或在签订合同时向招标人提出附加条件、或者未按招标文件规定提交履约保证金；3.法律、法规规定的其他情形），招标人书面通知不予退还投标保证金的，我公司承诺自收到不予退还投标保证金书面通知书之日起3个工作日内，按所投项目招标文件约定的投标保证金金额（按预算价的2%计）以现金方式兑付。未如期兑付自愿接受以下处理，同意被列入违反投标保证金信用承诺企业名单，并进行违反信用承诺行为信息记录公示，根据其不良行为的严重性，参照相关法律法规禁止其1-3 年内参加东台黄海海滨国家森林公园管理中心及其下属单位及公司依法组织的政府采购活动。

四、如本单位在违反信用承诺行为信息记录公示期内，承诺不参加本招标人的招标投标活动，否则视同投标或中标无效，本招标人亦可拒绝本单位投标。如本单位未按承诺补缴现金投标保证金，招标人提起诉讼的，相关诉讼费用（包括但不限于案件受理费、律师费、申请费、差旅费等）由本单位承担，招标人有权暂缓退付本单位以现金方式缴纳的其他项目投标保证金，并协助法院执行。

承诺人（盖公章）：

承诺人法定代表人（印章或签字）：

日期：

八、不拖欠农民工工资承诺书（格式）

致：

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人（法定代表人姓名）以（投标人全称）法定代表人或其授权代理人的资格，郑重承诺：

本企业如果中标承建                       工程，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按相关规定交纳农民工工资保证金。

2、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

3、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

4、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主依照有关规定作出的处罚决定。

投标人：        （盖章）

法定代表人或其授权代理人：（印章或签字）

日期：     年   月    日